# Rà soát tài liệu

Tổng hợp [TongHopRaSoat.docx](https://docs.google.com/document/d/1EZu_KEnBe0C1G_A9S8lcBdLEK3N8IECN/edit?usp=drive_link&ouid=116128949403707626916&rtpof=true&sd=true)

| STT | Tài liệu | Ngày bàn giao | Ngày rà soát | Ghi chú | Minh chứng / Biên bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu khảo sát hệ thống và xác định các yêu cầu | 20/5/2024 | 5/6/2024 | Tài liệu đầy đủ thông tin có minh chứng thực tế |  |
| 2. | Tài liệu quy trình nghiệp vụ hệ thống | 11/6/2024 | 20/6/2024 | Cần chỉnh lại quy trình trả sách và quản lý sách  DFD Tiện ích | [Biên bản rà soát](https://docs.google.com/document/d/1XUx4hCxXg-AlF3Zkqex9_NgnpP_BXIZA/edit) |
| 3 | Tài liệu đặc tả chức năng hệ thống | 11/6/2024 | 20/6/2024 | Chưa phân rõ theo các tác nhân người dùng  Các quy trình chưa được chi tiết | [Rà soát tài liệu đặc tả](https://docs.google.com/document/d/14hUaBk3tKfHvlxs8SJYiizJ_JJOgRr_0N7RWi7Wadx8/edit) |
| 4 | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu | 19/6/2024 | 22/6/2024 | Tài liệu đáp ứng yêu cầu | [Minh chứng làm việc](https://drive.google.com/drive/folders/1O53ed3RNSRXhk1geWez55bnUElRKeDAh) |

# **1. Biên bản rà soát tài liệu quy trình hệ thống**

| **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ——————— |
| --- |

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

Hôm nay, bắt đầu lúc 20h30 phút ngày 20/06/2024

Tại: phòng meeting https://meet.google.com/cnk-ghrr-rmm

**Thành viên gồm:**

1/ Nguyễn Minh Thuận – Dev

2/ Đỗ Thị Hòa – tester

3/ Bùi Thị Ngọc Mai – tester

**Nội dung làm việc:**

Tester trình bày kết quả rà soát tài liệu phân tích hệ thống, đưa ra góp ý và thống nhất với Dev

**Kết quả đánh giá (góp ý) và hướng giải quyết từ dev:**

Về lưu đồ quy trình:

+Quy trình quản lý sách: bỏ luồng trực tiếp từ “Lập công văn quản lý sách...” ->Thực hiện bổ sung sách vào thư viện => Dev OK đồng ý sửa luôn

+ Quy trình trả sách có thể đưa “xử lý bạn đọc theo nội quy” thành 1 quy trình con và phân tích riêng để hình dung rõ hơn => Dev không chỉnh sửa vì hệ thống không focus vào chức năng này

+ Phần tạo yêu cầu chức năng có thể bổ sung thêm dẫn chứng bên cạnh, yêu cầu đó xuất phát từ quy trình nào => Dev sẽ xem xét chỉnh sửa, nếu có sẽ hoàn thành trước 22/6

+ Chức năng đánh dấu sách là gì? => Dev trả lời: Là chức năng thêm sách vào yêu thích

+ DFD tiện ích mô tả cho yêu cầu chức năng nào? => Dev trả lời: Là chức năng hòm thư, chat

Biên bản kết thúc vào lúc 21 giờ 15 phút; ngày 20/6/2024

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung cuộc họp và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã thống nhất

Minh chứng cuộc họp

A screenshot of a computer

Description automatically generated

| **NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |
| --- | --- |

# **2. Biên bản rà soát tài liệu quy trình hệ thống**

| **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ——————— |
| --- |

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

Hôm nay, bắt đầu lúc 20h00 phút ngày 20/06/2024

Tại: phòng meeting https://meet.google.com/cnk-ghrr-rmm

**Thành viên gồm:**

1/ Nguyễn Minh Thuận – Dev

2/ Đỗ Thị Hòa – tester

3/ Bùi Thị Ngọc Mai – tester

**Nội dung làm việc:**

Tester trình bày kết quả rà soát đặc tả tài liệu, đưa ra góp ý và thống nhất với Dev

**Kết quả đánh giá (góp ý) và hướng giải quyết từ dev:**

* Tài liệu đặc tả chưa thể hiện chi tiết các chức năng, chưa phân rõ được các quy trình xử lý theo các phân quyền, tác nhân khác nhau.
* Các luồng quy trình và bước thực hiện chưa được chi tiết.

Dev phản hồi : Sẽ update lại tài liệu

Biên bản kết thúc vào lúc 21 giờ 15 phút; ngày 20/6/2024

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung cuộc họp và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã thống nhất

| **NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |
| --- | --- |

# **3. Minh chứng làm việc**

[Minh chứng làm việc](https://drive.google.com/drive/folders/1O53ed3RNSRXhk1geWez55bnUElRKeDAh)

